Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Омской области

Омск – 2015 г.

Оглавление

1.	Общие положения и термины	3

2.	Понятие и Функции «одного окна»	6

3.	Базовые условия Инвестиционного проекта	8

4.	Порядок и сроки рассмотрения обращений Инициаторов	10

5.	Порядок взаимодействия Корпорации и ОИВ в рамках реализации Инвестиционных проектов	13

6.	Порядок подготовки Инвестиционного соглашения	15

7.	Сопровождение (мониторинг) реализации проекта в режиме «одного окна»	18

# Общие положения и термины

  - Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Омской области (далее – Регламент) разработан в целях активизации привлечения инвестиций в Омскую область и создания благоприятных условий для инвесторов.

  - ОАО «Корпорация развития Омской области» (далее – Корпорация) – специализированная организация в Омской области по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, оказывающая услуги по сопровождению проектов.

  - Регламент описывает порядок и принципы взаимодействия Инициатора проекта, Корпорации и органов исполнительной власти Омской области (далее – ОИВ) при реализации Инвестиционных проектов на территории Омской области.

  - Положения настоящего Регламента регулируют отношения, возникающие в ходе подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории Омской области, и направлены на унификацию процедуры взаимодействия Инициатора проекта, Корпорации и ОИВ, а также снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, сокращение сроков подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и реализации Инвестиционных проектов. В случае если проект связан с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме предоставления инвестиционных площадок, а также осуществляемой в форме капитальных вложений, по достройке (реконструкции, модернизации) объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Омской области и не относящихся к инвестиционным площадкам, с привлечением внебюджетных средств, Инвестиционное соглашение заключается в порядке, определенном областным законодательством, на конкурсной основе.

  - Основные принципы отношений, связанных с сопровождением Инвестиционных проектов по принципу «одного окна»:

- принцип «одного окна» осуществляется на добровольной основе;

- обеспечение равенства прав и законных интересов всех Инициаторов проектов;

- публичность услуги - все Инициаторы проекта имеют равный доступ к оказанию услуги по принципу «одного окна»;

- установление единого перечня документов, необходимых для инициирования процедуры сопровождения Инвестиционных проектов;

- прозрачность процедуры взаимодействия по консультированию и сопровождению Инициаторов проектов;

- ответственность должностных лиц Корпорации за нарушение положений, установленных Регламентом.

  - Основные понятия и термины, используемые в Регламенте:

График реализации инвестиционного проекта (график/диаграмма Ганта и(или) иные методы планирования событий) – метод наглядного планирования проекта с использованием столбчатых диаграмм, который отражает наименование задачи, дату начала, окончания её выполнения и сроки, последовательность (одна задача исполняется во время первой и(или) вне зависимости от наступления первой) и взаимозависимость (событие не наступает пока не будет закончено первое).

Дорожная карта – это документ, представляющий последовательность действий по реализации Инвестиционного проекта, с указанием сроков реализации каждого этапа, и подписанный Инициатором проекта и Правительством Омской области.

Заявка инициатора инвестиционного проекта (далее по тексту – Заявка) – информация о проекте, отражающая основные его параметры и составленная по утвержденной форме согласно Приложения 1 к настоящему Регламенту.

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Инвестиционное предложение – совместно выработанное Корпорацией и Инициатором проекта предложение, отражающее его основные параметры для принятия решения потенциальным Инициатором проекта о его реализации и о возможных условиях участия.

Инвестиционное соглашение - соглашение, заключаемое в целях регулирования отношений, указанных в п.1.4 настоящего Регламента, между Правительством Омской области, соответствующим муниципальным образованием Омской области и Инициатором инвестиционного проекта, направленное на успешную реализацию Инвестиционного проекта и достижение показателей, закрепленных в Стратегии развития Омской области, а также достижения показателей по инвестициям и налоговым поступлениям, запланированных в рамках Инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления финансовых, имущественных и неимущественных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению процесса инвестирования и возврата вложений (бизнес-план).

Инициатор инвестиционного проекта (далее – Инициатор проекта) – физическое или юридическое лицо, ОИВ, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; органы местного самоуправления Омской области; учреждения и организации, независимо от организационно-правовой формы, обратившиеся с предложением о реализации Инвестиционного проекта на территории Омской области.

Информационная система управления проектами Омской области (далее по тексту - ИСУП) – информационная система, предназначенная для работы с Инвестиционными проектами на территории Омской области.

Принцип «одного окна» – осуществление сопровождения Инвестиционного проекта Корпорацией посредством приема заявок Инициаторов проектов, обработки информации по Инвестиционному проекту и оказания содействия в реализации Инвестиционного проекта.

Проектный офис - структурное подразделение Корпорации, представляющее собой контрольно-координационный орган, который определяет и развивает стандарты бизнес-процессов, связанные с управлением и(или) сопровождением Инвестиционных проектов.

Сопровождение Инвестиционного проекта – деятельность Корпорации, направленная на организацию и(или) успешную реализацию Инвестиционного проекта, выраженная в мониторинге и отслеживании исполнения сроков и поручений всеми ответственными лицами, принимающими непосредственное участие в реализации проекта.

Участники инвестиционного процесса – Корпорация; ОИВ; территориальные органы федеральных органов исполнительной власти; органы местного самоуправления Омской области; учреждения и организации, независимо от организационно-правовой формы, участвующие в реализации Регламента.

# Понятие и функции «одного окна»

  - В целях комплексного решения вопросов по реализации Инвестиционных проектов Правительством Омской области применяется механизм взаимодействия ОИВ, ресурсоснабжающих организаций Омской области, а также потенциальных Инициаторов проектов на базе Корпорации.

  - Механизм реализации Инвестиционного проекта в рамках «одного окна» позволяет Инициатору проекта переложить функции по взаимодействию с участниками инвестиционного процесса на Корпорацию (надлежащим образом оформив полномочия представителя). Таким образом, Инициатор проекта получает комплексную консультацию и содействие со стороны Корпорации в получении той или иной услуги, что позволит сократить сроки реализации проекта, снизить административные барьеры и обеспечить экономию средств по проекту.

  - Корпорация выполняет следующие функции в рамках режима «одного окна»:

    - Консультирование Инициатора проекта по вопросам:

- возможных перспектив реализации Инвестиционного проекта в регионе;

- подбора в соответствии с заявляемыми требованиями земельных участков для размещения Инвестиционного проекта на территории Омской области;

- наличия/отсутствия требуемой инфраструктуры для реализации Инвестиционного проекта;

- наличия достаточных кадровых (трудовых) ресурсов для реализации Инвестиционного проекта, а также возможности подготовки требуемых кадров в перспективе;

- возможности предоставления налоговых льгот и преференций, а также иных мер государственной поддержки в отношении Инициатора в рамках реализации Инвестиционного проекта;

- определения и поиска источников внешнего финансирования Инвестиционного проекта;

- структурирования сделки по приобретению активов и иного имущества, связанного с реализацией Инвестиционного проекта.

    - Подготовка и подписание дорожной карты Инвестиционного проекта и(или) графика реализации проекта.

    - Сопровождение Инвестиционного проекта на всех стадиях его реализации.

    - Осуществление взаимодействия в развитии Инвестиционного проекта в рамках существующих и создаваемых кластеров Омской области.

# Базовые условия Инвестиционного проекта

  - Под базовыми условиями Инвестиционного проекта понимаются такие экономически обоснованные характеристики проекта, которые позволяют его классифицировать как Инвестиционный проект, соответствующий признакам крупности и направлениям развития, отраженным в Стратегии развития Омской области. Базовые условия Инвестиционного проекта устанавливаются для Инициаторов проектов, которые желают выполнить одно или несколько из следующих действий:

- заключить Инвестиционное соглашение с Омской областью;

- передать Инвестиционный проект на сопровождение в Корпорацию.

  - В целях предварительного отбора идей и проектов, поступающих в «одно окно», настоящим Регламентом утверждаются следующие базовые условия Инвестиционного проекта:

    - Объем денежных инвестиций в Инвестиционный проект должен составлять не менее 50 млн рублей.

    - Отрасли, в которых может осуществляться Инвестиционный проект, должны строго соответствовать Стратегии развития Омской области.

    - Срок реализации проекта (инвестиционная фаза) должен составлять не более 5 лет.

    - При первичном обращении Инициатор проекта направляет в Корпорацию вместе с Заявкой следующие документы:

- актуальное технико-экономическое обоснование проекта и(или) бизнес-план проекта, составленный в соответствии с требованиями ЮНИДО (UNIDO);

- финансовую модель проекта;

- актуальный анализ рынка сбыта продукции (услуг), планируемой к производству (оказанию) по проекту (маркетинг);

- информацию с требованиями к земельному участку (общая площадь, расположение, рельеф, иные требования), в том числе класс опасности промышленных объектов и производств (размеры санитарно-защитных зон);

- информацию о требуемых ресурсах для реализации Инвестиционного проекта с указанием объемов потребления ресурсов (электроснабжение, тепло, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение и пр.);

- информацию с требованиями к транспортной инфраструктуре (расположение дорог, прилегание к ж/д путям, прилегание к берегам рек, озер и т.п.);

- требования к кадровым ресурсам;

- краткое описание технологии производства (отличительные или уникальные характеристики проекта, потребность и обеспеченность сырьем, и т.д.);

- актуальный график реализации проекта (график Ганта).

  - В случае отсутствия документов, перечисленных в п. 3.2.4, либо несоответствия их принятым базовым условиям, менеджер проекта, осуществляющий первичную встречу с Инициатором проекта, просит устранить выявленные замечания с указанием Инициатором проекта приемлемых сроков устранения.

  - В случае если формирование пакета документов силами Инициатора проекта не представляется возможным, Корпорация может содействовать в формировании документов, указанных в п. 3.2.4, на основе отдельного договора об оказании услуг.

  - Инициатор проекта несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Документы предоставляются на русском языке. В случае представления документов, составленных на иностранном языке, должен быть представлен также их перевод на русский язык, заверенный Инициатором проекта.

# Порядок и сроки рассмотрения обращений Инициаторов проектов

  - Основанием для получения услуг в рамках «одного окна» является подача Инициатором проекта Заявки по форме, указанной в Приложении 1 к данному Регламенту.

  - Инициатор проекта может подать заявку по следующим адресам:

- по актуальному адресу местоположения офиса Корпорации, указанному на сайте организации (www.investomsk.ru);

- сайт Корпорации Развития Омской области (www.investomsk.ru);

- инвестиционный портал Омской области (www.invest.omskportal.ru).

  - Поступившая в Корпорацию от Инициатора проекта Заявка и пакет документов (при наличии) в течение 1 рабочего дня проверяется на предмет их соответствия требованиям настоящего Регламента, правильности оформления и полноту предоставления информации, а также регистрируется в ИСУП, после чего направляется назначенному руководителем Корпорации ответственному менеджеру.

  - Менеджер проекта в срок не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявки в ИСУП, проводит с Инициатором проекта первичные переговоры по Инвестиционному проекту.

  - По итогам первичных переговоров с Инициатором проекта, выявления потребностей в услугах Корпорации и в мерах поддержки со стороны Правительства Омской области, Корпорацией совместно с Инициатором проекта принимается решение о дальнейших действиях сторон, которое может заключаться в следующем:

    - Консультирование Инициатора проекта о мерах государственной поддержки и налоговых преференциях, осуществляемых в рамках реализации Инвестиционных проектов на территории Омской области.

    - Консультирование Инициатора проекта по общим вопросам, связанным с реализацией Инвестиционных проектов на территории Омской области (оформление земельного участка, получение технических условий, поиск источников финансирования и т.д.).

    - Оказание услуг по разработке/доработке пакета документов (финансовая модель, бизнес-план и(или) технико-экономическое обоснование, разработка презентационных материалов, инвестиционного меморандума и прочих документов).

    - Оказание услуг по проведению экспертизы проекта в рамках подготовки пакета документов для осуществления поиска финансирования (в случае необходимости).

    - Презентация Инвестиционных проектов на тематических официально-деловых мероприятиях с целью продвижения Инвестиционного проекта, поиска финансирования и рынков сбыта продукции.

    - Включение сведений об Инвестиционных проектах (местоположение, направление инвестиций, объем производства и т.д.), реализуемых и планируемых к реализации на территории Омской области, и Инвестиционных площадках в соответствующие реестры проектов Корпорации, размещение данной информации в сети Интернет на официальном сайте Корпорации, а также ведение указанных реестров с учетом политики конфиденциальности.

    - Подготовка проекта Инвестиционного соглашения между Правительством Омской области и Инициатором проекта.

    - Сопровождение проекта в режиме «одного окна».

  - В случае если Инициатору проекта необходима первичная консультация по вопросам, входящим в функции Корпорации (пп. 4.5.1. и 4.5.2.), менеджер проекта фиксирует все вопросы в Журнале консультаций (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и назначает повторную встречу с Инициатором проекта для осуществления устной консультации. После проведения встречи менеджер проекта вносит в Журнал консультаций запись о том, что «консультация получена», указывает дату её получения. Инициатор (представитель Инициатора) проекта подтверждает получение консультации подписью и расшифровкой подписи в Журнале консультаций.

  - Рабочей группой, создаваемой в Корпорации, в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривается представленный Инвестиционный проект и выносится положительное либо отрицательное решение. Рабочая группа может собираться в Корпорации как до получения информации от ОИВ согласно п.5.1. Регламента, так и после получения ответа.

  - В случае вынесения рабочей группой Корпорации положительного решения по представленному Инвестиционному проекту, менеджер проекта совместно с Инициатором проекта в течение 10 рабочих дней с момента вынесения положительного решения составляют, согласовывают и подписывают Дорожную карту и(или) утверждают График реализации Инвестиционного проекта со всеми Участниками инвестиционного процесса, если это не было осуществлено ранее.

  - Услуги, указанные в пп. 4.5.3., 4.5.4. и 4.5.5., осуществляются Корпорацией на основании отдельных договоров об оказании услуг в порядке, определяемом такими договорами, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сроки оказания услуг устанавливаются сторонами в зависимости от срочности и объема планируемых работ.

  - Осуществление сопровождения (мониторинга) проекта регулируется п. 7. Регламента и может быть оказано Корпорацией Инициатору проекта как отдельная услуга, в т.ч. при несоответствии проекта базовым условиям (требованиям) проекта по минимальной сумме инвестиций, установленных в п. 3. настоящего Регламента, если целью обращения Инициатора в Корпорацию не является заключение Инвестиционного соглашения с Омской областью.

  - Сопровождение проекта в режиме «одного окна» подразумевает наличие у Инициатора проекта актуального и полного пакета документов, указанных в п.3.2.4. настоящего Регламента.

# Порядок взаимодействия Корпорации и ОИВ в рамках реализации Инвестиционных проектов

  - Корпорация, являясь специализированной организацией в Омской области по привлечению инвестиций, направляет материалы по Инвестиционному проекту:

    - В ОИВ, в зависимости от отраслевой принадлежности, которые в течение 10 (десяти) рабочих дней определяют потребность и значимость Инвестиционного проекта для соответствующей отрасли, оценивают использование инновационных технологий и подходов в реализации проекта, площадки и ресурсы для его реализации, бюджетную эффективность Инвестиционного проекта и т.д.

    - В муниципальные образования Омской области, которые рассматривают материалы Инвестиционного проекта в течение 10 (десяти) рабочих дней и готовят письменный ответ Корпорации о возможности реализации проекта с учетом особенностей планов социально-экономического развития территории муниципального образования, иных факторов, которые могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние на реализацию Инвестиционного проекта.

  - По итогам рассмотрения материалов Инвестиционного проекта участники согласований направляют в Корпорацию информацию о целесообразности или нецелесообразности реализации Инвестиционного проекта на территории Омской области.

  - При положительном решении рабочей группы Корпорации о продолжении работы по Инвестиционному проекту, специалисты Корпорации готовят в течение 5 (пяти) рабочих дней проект Инвестиционного соглашения с Омской областью и обеспечивают его согласование с Инициатором проекта.

  - Сроки рассмотрения и подготовки ответа ОИВ на обращения Корпорации за исключением вопросов, указанных в п.5.1., настоящего Регламента, также не должны превышать 10 (десяти) рабочих дней.

  - В случае наличия отрицательной информации по результатам рассмотрения Инвестиционного проекта Корпорация направляет Инициатору проекта уведомление, содержащее мотивированный отказ в продолжении осуществления дальнейшей процедур, направленных на заключение Инвестиционного соглашения с Правительством Омской области, в рамках настоящего Регламента. Основанием для отказа в продолжении осуществления дальнейших процедур, направленных на заключение Инвестиционного соглашения, может быть:

    - Предоставление Инициатором проекта недостоверной информации;

    - Отрицательное заключение, поступившие от ОИВ;

    - Отрицательное заключение муниципального образования Омской области о невозможности реализации Инвестиционного проекта с учетом особенностей территории и планов по ее перспективному развитию;

    - Отрицательное заключение Корпорации о несоответствии Инвестиционного проекта базовым условиям, утвержденным в разделе 3 Регламента.

# Порядок подготовки Инвестиционного соглашения

  - В целях подготовки проекта Инвестиционного соглашения Инициатор проекта представляет в Корпорацию следующую информацию:

    - Письменное заявление с приложением Заявки на заключение Инвестиционного соглашения по установленной форме (Приложение № 3);

    - Документы, предусмотренные в п. 3.2.4. Регламента, в случае если они не предоставлялись в рамках проведения предварительной консультации;

    - Справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (Инициатором) обязанности по уплате налогов, сборов, пени, штрафов датой выдачи не более 1 месяца на момент представления справки;

    - Справку, заверенную Инициатором проекта, об отсутствии у Инициатора следующих обстоятельств:

- прохождение Инициатором проекта процедуры реорганизации, ликвидации или нахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке наложение ареста или обращение взыскании имущества Инициатора проекта;

- прекращение либо приостановление органами государственной власти в установленном законодательством Российской Федерации порядке хозяйственной деятельности Инициатора проекта;

- наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам, в том числе по бюджетным кредитам, перед Российской Федерацией, Омской областью и(или) муниципальными образованиями Омской области;

- наличие просроченной задолженности по заработной плате.

    - Правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых предполагается реализация Инвестиционного проекта, с приложением картографического материала (мастер-план территории, проект планировки территории и пр.);

    - Подтверждение финансового обеспечения возможности реализации Инвестиционного проекта.

  - В качестве условий в проекте Инвестиционного соглашения могут быть отражены:

- объект Инвестиционного соглашения;

- срок действия Инвестиционного соглашения и(или) порядок его определения;

- права и обязанности Сторон;

- требования к Инициатору проекта при реализации Инвестиционного проекта, в том числе по соблюдению экологического законодательства;

- объем инвестиций, в том числе капитальных вложений (если реализация Инвестиционного проекта предполагает капитальные вложения);

- срок вложения инвестиций;

- дата ввода объекта в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;

- сведения о сумме налогов, предполагаемых к уплате в бюджет Омской области и местные бюджеты на срок не менее чем 3 (три) года с даты заключения Инвестиционного соглашения;

- расчетный срок окупаемости Инвестиционного проекта;

- меры государственной поддержки со стороны Омской области.

  - Осуществление Корпорацией процедур, направленных на заключение Инвестиционного соглашения между Инициатором проекта и Правительством Омской области, прекращается при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- проведение в отношении Инициатора проекта процедуры реорганизации, ликвидации или нахождение в процедуре, применяемой в деле о банкротстве;

- на имущество Инициатора проекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке наложен арест или обращено взыскание;

- хозяйственная деятельность Инициатора проекта прекращена либо приостановлена органами государственной власти в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- Инициатор проекта имеет недоимку по налогам и сборам, установленным законодательством Российской Федерации, в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- Инициатор проекта имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам, в том числе бюджетным кредитам, перед Российской Федерацией, Омской областью и(или) муниципальными образованиями Омской области;

- Инициатор проекта имеет просроченную задолженность по заработной плате;

- наличие негативной информации о благонадежности Инициатора проекта

  - Форма Инвестиционного соглашения установлена в Приложении № 4 Регламента.

  - После получения от Инициатора проекта полного пакета документов и информации Корпорация в течение 5 рабочих дней готовит проект Инвестиционного соглашения и направляет его на согласование в Правительство Омской области, в порядке, определенном Регламентом Правительства Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 34.

  - Для согласования проекта Инвестиционного соглашения предоставляются следующие документы:

- проект Инвестиционного соглашения с поименованными в нем приложениями, являющимися его неотъемлемой частью;

- заверенные Инициатором проекта копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет и пр.);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц сроком выдачи не более 14 дней на момент согласования Инвестиционного соглашения;

- обоснование необходимости заключения Инвестиционного соглашения.

  - Процедура, дата и время подписания Инвестиционного соглашения определяется Губернатором Омской области.

  - После подписания сторонами Инвестиционного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней Инвестиционный проект передается на сопровождение в Корпорацию путем заключения между Инициатором проекта и Корпорацией договора сопровождения Инвестиционного проекта.

# Сопровождение (мониторинг) реализации Инвестиционного проекта в режиме «одного окна»

  - В случае если Инициатор проекта имеет заинтересованность в том, чтобы Корпорация сопровождала проект в течение всего срока реализации по схеме дорожной карты (графика реализации проекта/графика Ганта), менеджер проекта запрашивает у Инициатора проекта документы в соответствии с п. 3.2.4. настоящего Регламента. В течение 10 рабочих дней данный проект представляется менеджером проекта на обсуждение создаваемой рабочей группы, состоящей из специалистов Корпорации, представителей Отраслевых министерств, а также приглашенных экспертов.

  - Менеджер проекта сопровождает проект на всех стадиях его реализации, осуществляет мониторинг соблюдения сроков всеми Участниками инвестиционного процесса, в том числе курирует вопросы по следующим направлениям:

- организация взаимодействия участников инвестиционной деятельности, территориальных федеральных органов исполнительной власти, ОИВ, органов местного самоуправления Омской области, организаций и ведомств по вопросам проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур в ходе подготовки и реализации Инвестиционных проектов;

- подбор и получение земельных участков для реализации Инвестиционного проекта;

- получение технических условий на подключение к сетевой инфраструктуре для реализации проекта;

- поиск источников финансирования для реализации проекта;

- оказание содействия Инициаторам проектов во взаимодействии с негосударственными институтами поддержки инвестиционной деятельности;

- предоставление аналитической информации, необходимой для успешной реализации Инвестиционного проекта;

- подготовка предложений по предоставлению мер государственной поддержки в части налоговых льгот, преференций и(или) использования прочих механизмов государственно-частного партнерства;

- содействие решения вопросов, связанных с отклонениями от плановых и нормативных показателей Инвестиционных проектов в ходе их подготовки и реализации (соблюдение сроков, установленных графиком реализации проекта);

- содействие в ускоренном согласовании документов на получение разрешительной документации, а также на получение акта ввода объекта в эксплуатацию.

  - Инициатор проекта в рамках Соглашения о сопровождении проекта Корпорацией получает уведомления о всех этапах работы над проектом, проводимых в текущий момент и планируемых на ближайшую перспективу.

Приложение 1

Заявка Инициатора проекта

| Цель обращения |  |
| --- | --- |
| Инициатор | Полное наименование (ФИО – для физического лица, полное наименование – для юридического лица) |  |
|  | ИНН |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ФИО руководителя |  |
| Контактные данные Инициатора | Адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | e-mail |  |
|  | ФИО контактного лица |  |
| Данные о текущей деятельности Инициатора | Основной вид деятельности |  |
|  | Длительность осуществления основного вида деятельности |  |
|  | Годовая выручка за последний завершенный календарный год |  |
| Предполагаемые направления инвестиций (отрасль) |  |
| Краткое описание проекта (краткое наименование и суть проекта, в т.ч. указание объемов производства) |  |
| Сумма инвестиций в проект |  |
| Срок реализации проекта (до ввода в эксплуатацию) |  |
| Предполагаемые формы сотрудничества с другими участниками проекта и органами государственной власти |  |
| Источники финансирования: - собственные средства; - заемные средства; - иные источники (субсидии, гранты и пр.). |  |
| Необходимые ресурсы для реализации проекта | Количество рабочих мест |  |
|  | Территория для размещения |  |
|  | Электроснабжение (кВт/час) |  |
|  | Газоснабжение (куб. м/час) |  |
|  | Водоснабжение (куб. м/час) |  |
|  | Транспортная инфраструктура |  |
|  | Прочее |  |

Приложение 2

Журнал консультаций, встреч, переговоров с Инициаторами проектов, а также поиска и привлечения (содействия привлечению) инвестиций Корпорацией в Омскую область

| № п/п | Дата | Название проекта | Наименование юридического лица или ИП (представителя), контактные данные | Суть обращения | Лицо, осуществляющее консультирование (ФИО, должность) / Лицо получившее консультацию (ФИО, контактные данные, отметка «консультация получена», подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Приложение 3

Форма заявки на подготовку Инвестиционного соглашения о реализации проекта на территории Омской области

| 1. | Название инвестиционного проекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Инициатор (полное и сокращенное наименование организации с указанием организационно-правовой формы, ФИО для физического лица) |  |
| 3. | Заявитель (заполняется в случае представления заявления не Инициатором) |  |
| 4. | Почтовый адрес и местонахождение |  |
| 5. | ОГРН, ИНН |  |
| 6. | Ответственные лица (ФИО, должность, контактная информация) |  |
| 7. | Муниципальное образование, на территории которого реализуется или предполагается реализовать Инвестиционный проект |  |
| 8. | Краткое описание Инвестиционного проекта |  |
| 9. | Предполагаемый объем инвестиций в разбивке по годам, тыс. руб. |  |
| 10. | Предполагаемый срок реализации Инвестиционного проекта и срок окупаемости (простой) |  |
| 11. | Текущее состояние и стадия проекта к его реализации, проблемные вопросы. |  |
| 12. | Потребность в государственной поддержке (с указанием формы поддержки) |  |
| 13. | Обеспеченность проекта (наличие земельного участка, имущественного комплекса, собственных средств, технологий и т.д.) |  |
| 14. | Количество создаваемых рабочих мест в разбивке по годам |  |
| 15. | Предполагаемое количество иностранных специалистов |  |
| 16. | Потребность в специалистах с описанием профиля и квалификации |  |
| 17. | Предполагаемый средний уровень заработной платы, социальный пакет работника |  |
| 18. | Объем промышленного производства при достижении проектной мощности |  |
| 19. | Планируемый годовой объем реализации продукции |  |
| 20. | Объем продукции, поставляемой на экспорт (при наличии) |  |
| 21. | Объем выполняемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (при наличии) |  |
| 22. | Источники финансирования инвестиционного проекта |  |
| 23. | Учредители, акционеры, участники Инициатора проекта с указанием доли владения |  |
| 24. | Участие иностранного инвестора |  |
| 25. | Предполагаемые ежегодные налоговые поступления: 1) в бюджет Омской области: 2) в бюджет муниципальных образований: | год, сумма (тыс. руб.); год, сумма (тыс. руб.). |
| 26. | Запрашиваемый земельный участок (при необходимости) | - местоположение; - площадь; - конфигурация; - предпочтительное оформление прав (долгосрочная аренда, срочное пользование, собственность); - иные требования. |
| 27. | Запрашиваемые объекты недвижимости (при необходимости) | - предпочтительное оформление прав (долгосрочная аренда, срочное пользование, собственность); - иные требования: |
| 28. | Запрашиваемое инфраструктурное обеспечение инвестиционного проекта (при необходимости) | - потребность в электроэнергии (кВт/час); - водоснабжение (хозяйственно-бытовые нужды, питьевая вода куб.м/час); - водоотведение (куб. м/час); - теплоснабжение (Гкал/месяц/год); - газоснабжение (куб.м/час); - подъездные пути (ж/д, авто) км; - транспортная нагрузка на примыкающую дорожную сеть; - утилизация твердых бытовых отходов (куб.м/сутки); - иные требования. |

_____________________________________________________________________________

(ФИО, должность) 						(дата, подпись)

М.П.

Приложение 4

Проект Инвестиционного соглашения

Инвестиционное соглашение

между Правительством Омской области и __________________________

г. Омск							«__» ______________ 201_ г.

Правительство Омской области (далее – «Правительство»), в лице Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области ________________________, действующего на основании Устава Омской области, с одной стороны,

___________________________________ (далее - «Инициатор»), в лице ______________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

- Общие положения

  - Отмечая единство взглядов относительно перспектив совместного сотрудничества, Стороны договорились объединить усилия в целях социального-экономического развития Омской области путем реализации инвестиционного проекта «_____________________________________» (далее – Проект), что позволит обеспечить реализацию (например) Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области № 93 от 24 июня 2013 года.;

  - Задачами Проекта являются строительство и ввод в эксплуатацию ______________________________ в ________  (указание территории размещения или наименование муниципального образования).

  - Основными целевыми показателями реализации Проекта являются:

    - Привлечение инвестиции в сумме ___________ млрд. рублей;

    - Строительство ________________________ мощностью переработки/производства __________ тыс. тонн (шт) в год;

    - Осуществление не позднее ________ ввода в эксплуатацию ____________________ в ________________;

    - Создание не менее ______ дополнительных рабочих мест в рамках реализации инвестиционного проекта;

    - Обеспечение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за период реализации Проекта около _____ млн. рублей (согласно расчетным данным, предоставленным Инициатором проекта).

  - Стороны отмечают, что настоящее Соглашение не направлено на ограничение доступа на рынок, выхода из рынка или устранение с него каких-либо хозяйствующих субъектов.

  - Стороны определили, что контроль соблюдения условий Соглашения всеми Сторонами осуществляется посредством взаимодействия Инициатора проекта с ОАО «Корпорация развития Омской области» (далее – Корпорация).

- Права и обязанности Сторон

  - Инициатор имеет право:

    - Распоряжаться принадлежащим ему на праве собственности движимым и недвижимым имуществом при реализации Проекта по своему усмотрению;

    - Заключать соглашения и договоры, необходимые для реализации Проекта, с третьими лицами, привлекать дополнительные средства и ресурсы, не предусмотренные настоящим Соглашением;

    - Направлять Правительству письменные обращения, связанные с реализацией Проекта;

    - Получать поддержку со стороны Правительства в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Омской области;

    - Заключать с Правительством дополнительные соглашения о внесении изменений в Соглашение.

  - Инициатор обязан:

    - Исполнять условия настоящего Соглашения.

    - Обеспечить достижение показателей реализации инвестиционного проекта, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

    - Выступить в качестве организатора и ответственного лица по реализации Инвестиционного проекта.

    - Организовать за свой счет и с привлечением своих ресурсов подготовку финансово-экономического обоснования Инвестиционного проекта (бизнес-план, финансовая модель, концепция проекта и пр.).

    - Использовать передовые энергосберегающие и экологически безопасные технологии при проектировании и строительстве;

    - Уведомлять Правительство о следующих обстоятельствах в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня их наступления:

- изменение местонахождения Инициатора;

- реорганизация, ликвидация или начало процедуры несостоятельности (банкротства) Инициатора;

- наложение ареста или обращение взыскания на имущество Инициатора;

- прекращение или приостановление в установленном порядке хозяйственной деятельности Инициатора органами государственной власти;

- наличие недоимки по налогам и сборам, установленным законодательством Российской Федерации, в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам, в том числе бюджетным кредитам, перед Российской Федерации, Омской областью и (или) муниципальными образованиями Омской области;

- изменение сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридических лиц;

- наличие просроченной задолженности по заработной плате более двух месяцев.

    - Предоставлять в Корпорацию информацию о ходе реализации Проекта в следующем порядке:

2.2.7.1. Ежеквартально до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

- отчет о ходе реализации Проекта за истекший период с указанием следующих значений показателей, связанных с реализацией проекта: объем инвестиций в основной капитал, объем налогов, уплаченных в бюджет Омской области и местные бюджеты, количество созданных рабочих мест, размер среднемесячной заработной платы, ожидаемые сроки ввода объектов в эксплуатацию;

- перечень основных средств, используемых в целях реализации Проекта, с указанием их стоимости, в том числе создаваемых и(или) приобретаемых;

- письмо об отсутствии у Инициатора обстоятельств, указанных в п.2.2.6. настоящего Соглашения.

  - Правительство в соответствии с действующим законодательством, в том числе регулирующим общественные отношения в сфере инвестиционной деятельности, вправе обеспечить:

    - Рассмотрение возможности принятия решения о соответствии инвестиционного проекта критериям, установленным областным законодательством, в целях предоставления земельного участка без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.

    - Рассмотрение вопроса о включении Инвестиционного проекта в реестр приоритетных региональных инвестиционных проектов Омской области.

    - Заключение аналогичных инвестиционных соглашений с иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

    - Получение от Инициатора информации о ходе реализации Проекта, указанную в пункте 2.2.7. настоящего Соглашения.

    - Осуществление мониторинга выполнения условий Соглашения и реализации Проекта.

  - Правительство обязано:

    - Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Инициатора, если данная деятельность не противоречит законодательству Российской Федерации и условиям настоящего Соглашения.

    - Оказывать информационную, организационную и правовую поддержку Инициатору, предусмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Омской области.

В пределах своих полномочий и в рамках антимонопольного законодательства оказывать содействие и помощь Инициатору в рамках реализации Проекта, в том числе в соответствии с Законом Омской области «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности».

  - Стороны имеют право получать друг у друга необходимую информацию о выполнении условий настоящего Соглашения и ходе работ по реализации Проекта.

  - Предоставляемая Сторонами друг другу техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с совместной деятельностью, будет считаться конфиденциальной. Объем информации, считающейся конфиденциальной, определяется по соглашению Сторон. Стороны примут необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации третьим лицам.

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в связи с его реализацией, будут решаться Сторонами путем переговоров между собой.

- Срок действия, порядок изменения условий Соглашения

  - Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до __________ года. По окончании указанного срока настоящее Соглашение прекращает свое действие.

  - Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

  - Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Правительства в случае:

- невыполнения Инициатором обязательств, установленных настоящим Соглашением;

- искажения сведений, выявленных при проверке представленных документов в результате мониторинга Проекта;

- выявления в результате мониторинга снижения у Инициатора более чем на 50 (Пятьдесят) процентов фактических показателей реализации Инвестиционного проекта по итогам отчетного периода по отношению к их значениям, предусмотренным пунктом 1 настоящего Соглашения, и отказом Инициатора заключить дополнительное соглашение об изменении условий настоящего Соглашения в течение 6 (Шести) месяцев с даты направления Инициатору уведомления о результатах мониторинга.

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательство по настоящему Соглашению в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.

  - Изменения и дополнения к Соглашению осуществляются по взаимному согласию Сторон отдельными протоколами и являются него неотъемлемой частью.

  - Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.

- Подписи Сторон

Правительство:

Губернатор Омской области,

Председатель Правительства

Омской области

__________________________/ В.И. Назаров

М.П.

Инициатор:

______________________

Юридический адрес: ______

____________________________

Почтовый адрес:_________

_____________________________

ОГРН __________________

ИНН/КПП ________ / __________

р/с __________________________

в ____________________________

БИК _____________

к/с _______________

Директор

____________________ / ________ /

М.П.